附件2

2018年度杨善洲精神教育基地管理委员会项目绩效自评报告

（红色旅游项目经费项目）

一、项目基本情况

2015年8月，杨善洲精神教育基地管理委员会经省旅发委抽派景区A评委专家对善洲林场创国家AAA级景区工作进行评审，专家组一致认为杨善洲精神教育基地达到了国家AAA级旅游景区的标准，同时针对教育基地目前存在的一些短板提出了整改意见，为进一步巩固国家AAA级旅游景区申报工作取得成果，提高杨善洲精神教育基地管理委员会干部教育培训办学质量和服务水平，经单位研究决定拟实施杨善洲精神教育基地红色文化旅游提升工程。项目建成后，一方面对学院开展好 “不忘初心、牢记使命”主题教育干部教育培训发挥着重要的作用；另一方面也为进一步提升善洲林场5A级红色旅游景区创建工作奠定基础。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预[2019]107号）要求,我委组织召开了部门项目绩效评估工作会议，成立了善洲教育基地管理委员会绩效评价领导小组，由单位分管财务的副主任担任组长，各部门负责人及财务人员为成员。同时为做好此项自评工作，领导小组成员收集了大量的佐证材料，2019年预决算数据，确保数出有据、客观真实。

（二）组织实施

工作人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，根据收集的资料对自评项目进行初步打分，最后由领导小组审核。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。根据保山市发展和改革委员会关于施甸县杨善洲精神教育基地建设项目可行性研究报告的批复  保发改社会〔2017〕702号。2018年市财政对我委安排主体工程专项经费1336万元，项目前期经费80万元，并足额一次性到账。

2．项目资金执行情况。严格执行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度合规合法，与预算和计划相符,无违纪违规行为发生。

3．项目资金管理情况。根据《杨善洲精神教育基地管理委员会财务管理制度》、《杨善洲精神教育基地管理委员会文化旅游提升工程招标公告》和单位内控制度，严格资金支出审批流程，强化资金安全监控，确保在使用的过程中做好专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。一是新建步行道16公里，修缮步行道2公里,总长18公里，其中：修缮老场部至大马场景点步行道，长2公里，宽2米；新建大马场景点至小马场景点步行道，长16公里，宽2米；二是新建露天停车场2个，总建筑面积3000平方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处停车场1个，建筑面积2400平方米，设置停车泊位80个；陡坡景点停车场1个，建筑面积600平方米，设置停车泊位20个；三是架设善洲林场黄泥沟至林场入口（牌坊）处供水管道4200米，其中：DN80钢塑管500米，DN50钢塑管3700米；建蓄水池1个50立方米、水处理房24平方米、水处理设备1套、供水管网DN20－25钢管450米、取水池1个10立方米；四是新建旅游厕所2座，总建筑面积200平方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处旅游厕所1座，建筑面积100平方米；陡坡景点旅游厕所1座，建筑面积100平方米；五是新建消防池2座，蓄水量200立方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处1座、旅客接待中心1座；修善消防瞭望塔1座；购置消防预警系统1套；安防设施1套；六是设置垃圾收储箱160个，新建垃圾填埋点1个9000立方米；七是对展陈场馆改造10350平方米，其中：修缮善洲林场第一代场部、善洲墓园、故事林等及相关设施面积9380平方米；改造陈列室及布展工程建筑面积780平方米；改造旧居窝棚130平方米、玻璃罩60平方米；八是环境整治：环境整治12200平方米，其中：杨善洲精神教育基地场部地坪整理9800平方米；陡坡善洲展室地坪整理2400平方米。

2．效益指标完成情况。一是对学院开展好 “不忘初心、牢记使命”主题教育干部教育培训发挥着重要的作用；二是为善洲林场创建5A级红色旅游景区奠定基础。

3．满意度指标完成情况。社会满意度好，群众满意率高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

严格按照年初预算目标按时完成项目指标，并通过验收。

五、绩效自评结果

（一）成立自评领导小组。为推进2018年部门项目绩效目标自评，一是成立了善洲教育基地管理委员会绩效评价领导小组，由单位主要领导担任组长，分管财务的副主任担任组长，各部门负责人及财务人员为成员；二是收集相关资料。为做好此项自评工作，工作人员收集了大量的佐证材料，2018年预决算数据，确保数出有据、客观真实。

（二）组织实施。财务人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，根据收集的资料对自评项目进行初步打分，最后由领导小组审核。

六、结果公开情况和应用打算

严格按照要求在门户网站进行对外公布，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）工作经验

提升服务水平，促进干部教育培训和红色旅游景区功能有机结合，积极打造5A级红色旅游景区。

（二）存在的问题及下一步计划

由于该地区属于高寒山区，素有“半年雨水半年霜”之称，潮湿度较大，自然条件比较恶劣，严重制约着施工进度，单位景区的保护及维修投入成本比较大，红色旅游景区功能综合效益突出不明显。今后的工作中，我委将继续整合市县红色旅游资源，多渠道投入，加快善洲林场5A级红色旅游创建工作。

八、其他需说明的问题

无

杨善洲精神教育基地管理委员会

2019年6月7日