附件3

杨善洲干部学院2021年预算重点领域

财政项目文本公开

- 项目名称

施甸县杨善洲精神教育基地建设项目经费。

- 立项依据

《施甸县发展和改革局关于施甸县杨善洲精神教育基地项目建议书的批复》施发改发〔2017〕129号文件。

- 项目实施单位

杨善洲干部学院。

- 项目基本概况

新建施甸县杨善洲精神教育基地建设项目的工程建设内容涉及房建建设、道路建设、局部维修修缮、停车场建设、给水设施建设、消防管网完善、安防设备设施建设安装、污水处理扩建、场地平整等多项内容。

- 项目实施内容

（一）景区步行道：新建步行道4条，14.8公里，沿路设置休息石凳38个，其中：善洲故居至卡房景点步行道4公里，宽2米；学院岔路口至瞭望塔景点步行道2.7公里，宽3米；林场入口牌坊至大马场景点步行道3.2公里，宽2米；摆田至大马场景点步行道4.9公里，宽2米。

（二）露天停车场：新建露天停车场2个，总建筑面积3710平方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处停车场1个，建筑面积3030平方米，设置停车泊位50个（大巴车8个，小车42个）；陡坡景点停车场1个，建筑面积680平方米，设置停车泊位16个。配套建设给水、排水、供配电、亮化和监控等设施。

（三）供排水线路：架设善洲林场黄泥沟至林场入口（牌坊）处供水管道DN100钢塑管1500米，新建毛石拦水坝1座，过滤池1个、沉淀池1个、格栅井1个。

（四）旅游厕所：新建一层旅游厕所2座，总建筑面积229.38平方米，其中：善洲林场入口停车场框架结构旅游厕所1座，建筑面积130平方米，含污水处理设备设施；善洲故居陡坡停车场砖混结构旅游厕所1座，建筑面积99.38平方米；含污水处理设备设施。

（五）消防安防设施：新建牌坊停车场200立方米水池一个，改造加固学院背后200立方米水池兼消防池1座。修缮消防瞭望塔1座；新建二层砌体结构门卫室1幢，建筑面积92平方米。

（六）垃圾污水收集设施：购置安装垃圾收储箱160个；购置安装日处理100立方米一体化污水处理设备1套，新建钢屋架塑脂瓦顶134平方米，配套DN30污水管163米。

（七）展陈场馆改造：展陈场馆改造9845平方米，其中：具体工程为：安装石护栏116米等；改造旧居窝棚130平方米、配套相应的防护栏等。

（八）环境整治：环境整治11990平方米，其中：瞭望塔山脚环境整治6520平方米，具体工程为：支砌挡土墙951立方米，挖方1221立方米，回填土方4362立方米等；旅客接待中心环境治理4220平方米，具体工程为：支砌挡土墙1400立方米；改造提升停车场、老窝棚、瞭望塔旅游厕所共3座；大马场旱厕改造1座；瞭望塔旱厕拆除14.4平方米，林场原伙房改造为厕所6.6平方米；林场景区牌坊处旱厕拆除重建10.56平方米；故事林石碑更换，购买黑金刚石碑5块；购买移动垃圾房2个；新场部办公楼、教学区环境整治，更换铁栏杆485米等

- 资金安排情况

2021年财政安排264万元。

- 项目实施计划

项目门卫室处观景平台在2021年完成，其余工程量已完工，2021年支付按照比例预留部分资金。

- 项目实施成效

项目建成后可进一步完善景区配套基础设施，提高景区知名度，为全省红色旅游景区建设和发展提供了示范。